WISENANCIAL / TJAPP
MERGE HANDOVER SHEET

สถานะ ณ 13 สิงหาคม 2026 | Backend + Database + Frontend Store Refactor

เอกสารนี้ใช้สำหรับส่งต่องานให้สมาชิกทีมที่เข้ามา merge/refactor ต่อ โดยสรุปว่า architecture ถูกเปลี่ยนอย่างไร, ไฟล์เดิม/ไฟล์ใหม่ทำหน้าที่อะไร, อะไรถือเป็น source of truth, อะไรไม่ควรนำกลับมาใช้ และลำดับงานถัดไป.

# 1. เป้าหมายของการ Merge

ใช้ TJAPP / Supabase schema เป็นฐาน และรวม feature จาก Wisenancial เข้า database/backend เดียว โดยไม่ทำลาย business meaning เดิม.

ระบบมี 2 workspace: TRADER และ INVESTOR ใช้ user/account/database ร่วมกัน แต่แยกข้อมูลตาม portfolio_type.

UI/UX ปลายทางยึด Wisenancial เป็นหลัก แต่ backend/store ต้องเป็น shared architecture เท่าที่ business logic เหมือนกัน.

หลักสำคัญ: ไม่สร้าง Store/Service ซ้ำเพียงเพราะมี Trader/Investor; แยกเฉพาะ domain ที่ business meaning ต่างกันจริง.

# 2. Database / Prisma Merge ที่ทำแล้ว

ฐาน schema เลือก TJAPP/Supabase และคงชื่อ table/field เดิมที่ backend ใช้อยู่ จากนั้นเพิ่ม domain ของ Wisenancial เช่น Investor, Market, Learning, Coach และ AI. ตาราง news เดิมยังหมายถึง Economic Calendar; ข่าวบทความใช้ market_news. trades แยกจาก stock_purchases และ assets แยกจาก stocks เพราะความหมายทางธุรกิจต่างกัน.

| Domain | สิ่งที่รวม/เพิ่ม | หมายเหตุสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| Users/Auth | role, subscription tier, Stripe IDs, avatar/bio/public profile, streak, relations | ai_token_balance ยังเป็น canonical ชั่วคราว |
| Portfolio | portfolio_type, icon, color, is_default | TRADER / INVESTOR เป็นตัวแบ่ง workspace |
| Investor | stock_purchases, records, dividends, watchlist | จำนวนหุ้นใช้ Decimal รองรับ fractional shares |
| Market | stocks, trending_stocks, corporate_events, market_news | ไม่รวม stocks เข้ากับ assets |
| Posts | portfolio_id, portfolio_type, asset_symbol, reference_type/reference_id | รองรับ post จากทั้ง Trader และ Investor |
| Gamification | missions + user_missions ขยาย zone/condition/period/status | ใช้เป็นระบบเดียวกับ missions |
| AI/Learning/Coach | ai_usage_logs, lesson progress, readiness, coach domain | shared user-level domains |

## 3. Prisma Migration / Recovery History

เคยเกิด P3006/P1014 จาก migration เก่าที่คาดว่า watchlist มี portfolio_id ทั้งที่ shadow database ไม่มี column/table ตามลำดับ migration.

ช่วง merge ที่ข้อมูลยังไม่สำคัญ มีการ reset database และสร้าง init migration ใหม่ จาก schema ที่ validate แล้ว.

milestone ที่ยืนยันได้: migration 20260731093155_init ถูก apply, Prisma Client generate สำเร็จ และ migrate status รายงาน schema up to date.

มีช่วงหนึ่งเผลออัปเกรด Prisma 7 ทำให้ config/schema และ generated types แตกต่างจาก code เดิม จึงกลับมาใช้ Prisma 6.19.2 เพื่อให้ระบบเดิม build ต่อได้.

ข้อควรระวัง: อย่าสลับ Prisma major version ระหว่าง merge โดยไม่วาง migration/client-config plan ใหม่.

# 4. Backend Architecture / Module Status

| Module / กลุ่ม | หน้าที่ปัจจุบัน | สถานะ / ข้อควรรู้ |
| --- | --- | --- |
| Auth + Users | JWT/user identity/profile และข้อมูล user กลาง | ใช้ร่วมทั้ง Trader/Investor |
| Portfolios | สร้าง/เลือก/แก้ portfolio และแยก portfolio_type | แกนกลางของ workspace |
| Journal / Trades | Trade lifecycle, import, PnL, active/closed trades | Trader domain; JournalStore จะเป็น frontend SOT |
| Records | Cash ledger / transaction history กลาง | refactor เป็น ledger source of truth |
| StockTransactions | write model สำหรับ BUY/SELL ฝั่ง Investor | แยกจาก trades |
| StockPurchases | holdings/read model ฝั่ง Investor | ใช้คำนวณ holdings/position |
| Assets | สินทรัพย์สำหรับ trading | ไม่รวมกับ stocks |
| Stocks / Market | stock reference, quote, trending, events, market news | Investor/market domain |
| Watchlist | รายการติดตาม user/portfolio scope | รองรับ Trader/Investor; ไม่ใช่ AI Recommendations |
| News | ข่าว/ข้อมูลตลาดตาม scope | news เดิมกับ market_news มีความหมายต่างกันใน DB |
| Analytics | analytics shared contract แยก output ตาม portfolio type | มี Trader/Investor sections |
| Goals | monthly target + daily plan | Trader daily PnL เชื่อม Analytics; Investor logic ยังต้อง finalize |
| Posts / Community | shared posts model สำหรับทั้ง 2 workspace | ใช้ generic reference_type/reference_id |
| Share | สร้างข้อความ/ภาพแชร์ + share logs/statistics | รองรับ Trader/Investor stats |
| Billing / Payments | Stripe subscription + AI credit checkout/webhook | ต้องมี Stripe secret/webhook config |
| Gamification / Missions | mission definitions + user mission progress/claim | ถือเป็น domain เดียวกัน |
| AI | models, chart insight, portfolio review, recommendations, risk, quiz, credits | shared user/portfolio-aware service |

# 5. Backend File / Naming Map สำหรับคนรับช่วง

| ไฟล์/ชื่อ | หน้าที่ | ห้ามสับสนกับ |
| --- | --- | --- |
| prisma/schema.prisma | schema หลักของ database ทั้งระบบ | อย่าแยก schema Trader/Investor |
| RecordsService | ledger/cash records source of truth | ไม่ใช่ TradeStore/InvestorCashflowStore |
| StockTransactionsService | คำสั่งซื้อ/ขายหุ้น (write model) | ไม่ใช่ trades |
| StockPurchasesService | holdings/stock purchase read model | ไม่ใช่ orders |
| Journal/Trades services | trade journal ฝั่ง TRADER | ไม่ใช้กับ stock purchase โดยตรง |
| PostsService | community post shared | ไม่ควรมี TraderPosts/InvestorPosts แยก |
| ShareStatisticsService | คำนวณสถิติ share + generate share asset | ไม่ใช่ Community posts |
| BillingService / PaymentsService | Stripe checkout/subscription/credits/webhook | field Prisma ใช้ snake_case ตาม schema |
| GamificationService / MissionsService | progress + mission definition | เป็นระบบเดียวกันแต่คนละ responsibility |

# 6. Frontend Store Refactor ที่ทำไป

เป้าหมายของรอบ frontend คือให้ Store สอดคล้องกับ backend ใหม่ และแยก service / types / constants / composables แทนการยัด API + type + state ไว้ใน Store เดียว. หลาย Store ถูก refactor แล้ว และกำลังปิด TypeScript/ESLint ก่อนเริ่ม merge Pages.

| Store / Composable | หน้าที่ | สถานะ / หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| PortfolioStore | portfolio list, active portfolio, active type TRADER/INVESTOR | ชื่อกลางใหม่; Page ทุกตัวควรอิงตัวนี้ |
| TraderStore | orchestrator ของ Trader workspace | initialize portfolio + journal; จะขยาย orchestration ตาม dependency |
| InvestorStore | orchestrator ของ Investor workspace | ไม่ควรใช้ InvestorCashflowStore เก่า |
| JournalStore | Trade source of truth ฝั่ง frontend | แทน TradeStore เก่า |
| RecordStore | records/ledger กลาง | แทน cashflow store ที่ซ้ำ |
| InvestorPortfolioStore | Investor holdings/portfolio-specific state | Investor-only |
| DividendStore | Dividend domain | Investor-only |
| AssetStore | asset discovery/chart/trader asset data | Trader-oriented |
| MarketStore | quotes/history/technical/stored prices/sync | shared market data |
| WatchlistStore | watchlist จริง | แยกจาก AI recommendation |
| AnalyticsStore | core/details/advanced analytics + daily PnL | shared, portfolio-aware |
| GoalStore | monthly goal/daily plan | shared store; Trader daily PnL active |
| NewsStore | news state/filter/load | shared |
| CommunityStore | posts/feed/filter | shared |
| ShareStore | share statistics/message/image/log | shared |
| AiStore | AI models/insights/review/risk/quiz/credits | shared |
| BillingStore | frontend billing/checkout flow | user-level |
| GamificationStore | missions/progress/filter/claim | shared |

# 7. ไฟล์เก่า / ชื่อที่เปลี่ยน / ไม่ควรนำกลับมาใช้

| ชื่อเก่า/แนวคิดเก่า | ให้ใช้แทน | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| TradeStore | JournalStore | ไม่ให้มี trade state 2 source |
| ActivePositionStore | JournalStore.activeTrades + MarketStore | Store เก่าเคยมี route/price logic ซ้ำ |
| InvestorCashflowStore | RecordStore | records เป็น ledger กลาง |
| Trader/Investor Portfolio Store แยก | PortfolioStore | portfolio_type จัดการ separation อยู่แล้ว |
| Watchlist ที่ใช้ AI recommendation | WatchlistStore + RecommendationsPage แยก | Watchlist กับ Recommendation เป็นคนละ feature |
| direct store.method ใน composables | arrow wrapper เช่น () => store.method() | ปิด ESLint unbound-method |
| Post trade_id แบบ Trader-only | reference_type + reference_id | รองรับ TRADE/STOCK_PURCHASE/STOCK_SALE/DIVIDEND/PORTFOLIO |

# 8. Frontend Error Cleanup ที่ทำแล้ว

แก้ Pinia getter ที่อ้าง this.activePortfolio ซ้อนจน TypeScript inference มีปัญหา ให้ดึงจาก PortfolioStore โดยตรง.

เอา this.xxx ออกจาก default parameter ของ actions เช่น portfolioId = this.activePortfolioId.

แก้ exactOptionalPropertyTypes โดยไม่ส่ง property: undefined เข้า payload/query.

แก้ literal type เช่น currency ที่ถูก infer เป็น 'USD' ให้รองรับ string ตาม contract.

แก้ ESLint unbound-method ใน composables โดยครอบ actions ด้วย arrow function.

แก้ no-unused-vars ใน AiStore clearInsight และ no-redundant-type-constituents ใน PostVisibility.

แก้ no-empty-object-type: SyncSymbolResponse เปลี่ยนจาก empty interface เป็น type alias.

จำนวน TypeScript errors เคยลดจาก 291 เหลือ 231 และต่อมาชั้น Store/Service/Composable ถูกไล่ปิดก่อน โดยตั้งใจยังไม่แตะ Page errors.

# 9. Page Architecture ที่ตกลงแล้ว

Pages จะถูกจัดใหม่เป็น Shared / Trader-only / Investor-only / Auth / System แล้วจึงแก้ routes และ navigation.

| กลุ่ม | Pages | หลักการ |
| --- | --- | --- |
| Shared | Dashboard, Portfolio, Analytics, News, Goals, Records, Watchlist, Community, Chat, Classroom, Profile, AI Credits, Upgrade | Page เดียว; render section ตาม portfolio_type เมื่อจำเป็น |
| Trader-only | Journal, Active Positions, Asset Explorer, Lot Calculator | business workflow เป็น trading journal |
| Investor-only | Stock Explorer, Stock Analysis, Monthly Movers, Recommendations | business workflow เป็น investment/stock analysis |
| Auth | Login, Register, AuthCallback | user-level; ไม่มีสำเนา Trader/Investor |
| System | ErrorNotFound, PublicProfile | shared application-level |

## 10. Target Folder Structure

src/pages/
├── shared/
│   ├── DashboardPage.vue
│   ├── PortfolioPage.vue
│   ├── AnalyticsPage.vue
│   ├── NewsPage.vue
│   ├── GoalsPage.vue
│   ├── RecordsPage.vue
│   ├── WatchlistPage.vue
│   ├── CommunityPage.vue
│   ├── ChatPage.vue
│   ├── ClassroomPage.vue
│   ├── ProfilePage.vue
│   ├── AiCreditsPage.vue
│   └── UpgradePage.vue
├── trader/
│   ├── JournalPage.vue
│   ├── ActivePositionsPage.vue
│   ├── AssetExplorerPage.vue
│   └── LotCalculatorPage.vue
├── investor/
│   ├── StockExplorerPage.vue
│   ├── StockAnalysisPage.vue
│   ├── MonthlyMoversPage.vue
│   └── RecommendationsPage.vue
├── auth/
│   ├── LoginPage.vue
│   ├── RegisterPage.vue
│   └── AuthCallbackPage.vue
└── system/
    ├── ErrorNotFound.vue
    └── PublicProfilePage.vue

# 11. วิธี Merge Shared Page

Shared ไม่ได้แปลว่า Trader/Investor UI ต้องเหมือนกันทั้งหมด; ใช้ Page shell เดียว แล้วแยก business-specific components ภายใน.

ตัวอย่าง DashboardPage -> TraderDashboard / InvestorDashboard.

ตัวอย่าง AnalyticsPage -> TraderAnalytics / InvestorAnalytics แต่ใช้ AnalyticsStore กลาง.

WatchlistPage ต้องเป็นรายการที่ user ติดตามเอง; AI Recommendations ย้ายเป็น Investor RecommendationsPage.

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน URL ตาม folder ใหม่ เช่นไฟล์อยู่ pages/shared/DashboardPage.vue แต่ URL ยังเป็น /dashboard ได้.

# 12. Workflow งานต่อจากนี้

Freeze architecture: ห้ามสร้าง Store ใหม่ซ้ำกับ Store กลางโดยไม่ตรวจ mapping นี้ก่อน.

ปิด Store / Service / Composable TypeScript + ESLint errors ให้เป็น 0 ก่อน; ยังไม่ใช้ Page error เป็นตัวตัดสิน architecture.

สร้าง folder pages ใหม่: shared / trader / investor / auth / system.

ย้าย Auth/System pages ก่อน เพราะไม่ต้อง merge business logic.

ย้าย Trader-only pages: Journal -> ActivePositions -> AssetExplorer -> LotCalculator.

ย้าย Investor-only pages: StockExplorer -> StockAnalysis -> MonthlyMovers -> Recommendations.

Merge Shared pages ทีละหน้า: Portfolio -> Dashboard -> Analytics -> News -> Records -> Goals -> Watchlist -> Community/Chat/Classroom.

ระหว่าง merge Page ให้เปลี่ยน dependency เก่า: TradeStore -> JournalStore, ActivePositionStore -> JournalStore+MarketStore, InvestorCashflowStore -> RecordStore.

แยก component ภายใน Shared Page หาก Trader/Investor UI ต่างกันมาก แทนการใส่ v-if จำนวนมากในไฟล์เดียว.

เมื่อ destination files ครบแล้วค่อยแก้ routes.ts import paths.

แก้ MainLayout/sidebar/navigation ให้ชี้ route ใหม่และแสดงเมนูตาม workspace.

ลบ duplicate pages/stores/services ที่ยืนยันว่าไม่มี import เหลือ.

รัน npx vue-tsc --noEmit.

รัน npm run lint.

รัน npm run build ทั้ง frontend และ backend.

Smoke test: Auth -> เลือก Trader/Investor portfolio -> Dashboard -> core pages -> create/update/delete -> refresh -> switch workspace.

# 13. Page Refactor Order + ไฟล์ที่ต้องใช้

| ลำดับ | งาน | ไฟล์หลักที่ต้องเปิดพร้อมกัน |
| --- | --- | --- |
| 1 | Portfolio Shared | Trader+Investor PortfolioPage, PortfolioStore, portfolio.service/types |
| 2 | Trader Journal | JournalPage, JournalStore, RecordStore, PortfolioStore, trade service/types |
| 3 | Active Positions | ActivePositionsPage, JournalStore, MarketStore |
| 4 | Dashboard Shared | 2 Dashboard pages + TraderStore/InvestorStore + Portfolio/Journal/InvestorPortfolio/Analytics/Goal |
| 5 | Analytics Shared | 2 Analytics pages + AnalyticsStore + Market/Ai/Portfolio |
| 6 | News Shared | 2 News pages + NewsStore + Market/Portfolio |
| 7 | Records Shared | Record pages + RecordStore + PortfolioStore |
| 8 | Goals Shared | 2 Goals pages + GoalStore + AnalyticsStore + PortfolioStore |
| 9 | Watchlist | 2 Watchlist pages + WatchlistStore + AI Recommendations + Asset/Market |
| 10 | Social/System | Community/Chat/Classroom/Auth/Profile/Upgrade + related stores |
| 11 | Routes/Layout | routes.ts + MainLayout + menu/sidebar config |

# 14. Definition of Done ก่อน Merge เข้า Main

Prisma schema validate/generate ผ่าน และ migration history ไม่ถูกแก้ย้อนหลังแบบทำให้ environment อื่น replay ไม่ได้.

Backend npm run build ผ่าน.

Frontend vue-tsc --noEmit ผ่าน.

Frontend lint ผ่าน หรือมี exception ที่บันทึกเหตุผลชัดเจน.

Frontend build ผ่าน.

ไม่มี import ไปยัง TradeStore / ActivePositionStore / InvestorCashflowStore ที่เลิกใช้.

Switch TRADER <-> INVESTOR แล้วข้อมูลไม่ปนกัน.

Shared Pages ใช้ active portfolio/type จาก PortfolioStore ไม่ hard-code workspace.

Stripe/AI secrets อยู่ใน environment ไม่ commit ลง Git.

Smoke test CRUD ของ Portfolio, Journal/Records, Watchlist, Posts และ core navigation ผ่าน.

# 15. Quick Mental Model สำหรับคนรับช่วง

User → PortfolioStore → active portfolio + portfolio_type → Workspace Orchestrator (TraderStore/InvestorStore) → Domain Stores → Services → Backend → Prisma/Supabase

TRADER: Journal/Trades + Assets + Market + Records + Analytics + Goals

INVESTOR: StockTransactions/StockPurchases + Dividends + Stocks/Market + Records + Analytics

SHARED: Portfolio, Watchlist, News, Posts/Community, Share, AI, Billing, Gamification, Auth/User

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็น handover ของสถานะ merge ปัจจุบัน ไม่ใช่การยืนยันว่า Page layer เสร็จแล้ว ณ จุดนี้งานหลักที่ยังค้างคือ Page folder refactor/merge, routes/layout/navigation และ final build/smoke test.

# 16. Features ที่ยังไม่ได้ Merge / Integrate ครบ

มี feature จากฝั่ง Investor และ Trader บางส่วนที่ยังไม่ได้อยู่ใน architecture หลักครบถ้วน จึงต้องถือเป็นงานค้างก่อนสรุปว่า frontend merge เสร็จ.

| Feature | ต้นทางปัจจุบัน | Target Architecture | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| Coach Room / Coach UI | อยู่ฝั่ง Investor เดิม; backend มี Coach domain | Shared/User-level feature ภายใต้ pages/shared หรือ pages/coach; ใช้ portfolio context เฉพาะเมื่อ session ต้องอ้าง portfolio | ยังไม่ได้ย้าย/merge เข้า project frontend หลัก |
| Settings UI | อยู่ฝั่ง Investor เดิม | Shared/System Settings page; รวม user preferences, account settings และ UI preferences | ยังไม่ได้อยู่ใน project frontend หลัก |
| Language / i18n | implementation/UI อยู่ฝั่ง Investor เดิม | Shared application infrastructure; locale เดียวควบคุมทุก page ทั้ง TRADER/INVESTOR | ยังไม่ได้ merge/standardize ใน project หลัก |
| GlobalDataFilter | มีไฟล์อยู่ใน project หลัก; ต้นทางฝั่ง Trader | Shared data-filter infrastructure เมื่อ filter ใช้กับ date range / portfolio / asset / analytics หลายหน้า; ไม่ควรผูกกับ Trader โดยชื่อหรือ logic ถ้าไม่จำเป็น | มีไฟล์แล้ว แต่ยังไม่ได้ implement/refactor/integrate กับ Store และ Pages ใหม่ |

# 17. การจัดกลุ่ม Folder เพิ่มเติม

Target pages/components ควรเพิ่มกลุ่มต่อไปนี้จากโครงสร้างเดิมในเอกสาร:

src/pages/
├── shared/
│   ├── ...
│   ├── SettingsPage.vue
│   └── CoachPage.vue          # ถ้า Coach เป็น user-level/shared
├── auth/
├── trader/
├── investor/
└── system/

src/
├── i18n/                      # locale messages / locale setup
├── composables/
│   └── useGlobalDataFilter.ts # ถ้า refactor เป็น composable orchestration
├── stores/
│   └── GlobalDataFilterStore.ts  # เฉพาะกรณีต้องมี shared reactive state
└── components/
    ├── coach/
    ├── settings/
    └── filters/

# 18. GlobalDataFilter: ขอบเขตที่ต้องตัดสินใจก่อน Implement

ตรวจไฟล์ GlobalDataFilter ปัจจุบันก่อนว่าเก็บ state อะไร: date range, asset/symbol, portfolio, category หรือ filter เฉพาะ trade.

ถ้า filter เป็น Trading-only จริง เช่น session/trade setup filter ให้คงไว้ใน Trader domain.

ถ้า filter เป็น date range / portfolio / symbol / timeframe ที่ Analytics, Dashboard, News หรือ Records ใช้ร่วมกัน ให้ refactor เป็น Shared filter.

ห้ามให้ GlobalDataFilter กลายเป็น source of truth ซ้ำกับ PortfolioStore, AnalyticsStore หรือ NewsStore; ควรเป็น orchestration/UI filter state แล้วส่งค่าเข้า domain store.

หลัง refactor ต้องระบุชัดว่า field ไหนเป็น global และ field ไหนเป็น local page filter.

# 19. Workflow ต่อไป (อัปเดต)

ปิด Store / Service / Composable TypeScript + ESLint errors ก่อน ตามแผนเดิม.

Inventory feature ที่ยังอยู่นอก project หลัก: Coach Room, Settings UI, locale/i18n files และ dependencies ทั้งหมดจาก Investor source.

เปิดดู GlobalDataFilter ที่มีอยู่ใน project หลัก และตัดสินว่าเป็น Trader-only filter หรือ Shared filter infrastructure.

Merge/Refactor i18n ก่อน Pages: ตั้ง locale source of truth เดียว และให้ Settings UI เปลี่ยนภาษาได้.

Merge Settings UI เป็น Shared/System feature; เชื่อม user preferences โดยไม่ผูกกับ portfolio_type.

Merge Coach UI/Room เข้ากับ backend Coach domain; วางเป็น Shared เว้นแต่ contract backend พิสูจน์ว่า Investor-only.

Refactor GlobalDataFilter และเชื่อมเฉพาะ Store/Page ที่ต้องใช้ โดยไม่ duplicate state.

จากนั้นจึงสร้าง folder pages ใหม่: shared / trader / investor / auth / system.

ย้าย Auth/System และ feature ใหม่ (Settings/Coach) เข้า target folder.

ย้าย Trader-only และ Investor-only Pages.

Merge Shared Pages ตามลำดับ: Portfolio -> Dashboard -> Analytics -> News -> Records -> Goals -> Watchlist -> Community/Chat/Classroom.

แก้ routes.ts หลัง destination files ครบ รวม route ของ Settings/Coach.

แก้ MainLayout/sidebar/navigation และ language selector/menu visibility.

ลบ duplicate/legacy files หลัง search แล้วไม่มี import เหลือ.

รัน vue-tsc -> lint -> frontend build -> backend build -> smoke test TRADER/INVESTOR/Settings/Language/Coach.

# 20. สถานะที่ต้องสื่อสารกับทีมให้ตรงกัน

Database merge: ทำแล้ว/ฐานรวมแล้ว แต่ต้องรักษา migration discipline.

Backend core merge: ทำไปเกือบครบและ build เคยผ่าน; feature ใหม่บางกลุ่มยังต้อง integration QA.

Frontend Store layer: refactor ไปมากแล้วและกำลังเก็บ TypeScript/ESLint.

Frontend Pages: ยังไม่ถือว่า merge เสร็จ; ยังต้องจัด folder + merge Shared Pages + routes/layout.

Coach/Settings/i18n: มี implementation ฝั่ง Investor แต่ยังไม่ได้เข้า project หลัก.

GlobalDataFilter: มีใน project หลัก แต่ยังไม่ถือว่าใช้งานเสร็จ เพราะยังไม่ได้ refactor/integrate.

ดังนั้นห้ามรายงานว่า Frontend merge 100% จนกว่า feature เหล่านี้และ Page/Route layer จะผ่าน build/smoke test.